中心（部门）暑假值班岗人员工作安排表

中心（部门）：信息服务中心                                         填报日期  2010  年  7   月   8  日

| 序号 | 工作任务 | 工作岗位 | 值班 人员 | 联系电话 | 工作地点 | 值班期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统设备保养、检修，通讯线路检修 |  | 吴宝剑 解必连 翟广路 | 13626168015 | 三校区 | 7月10日---7月16日 |  |
| 2 | 电开水器除碱、电动阀、水龙头清洗 |  | 杨金海 陈洪建 | 13852442196 | 泉山校区 | 7月10日---7月16日 |  |
| 3 | 浴室电动阀、流量计拆卸除碱清洗 |  | 吴宝剑 杨金海 陈洪建 | 13626168015 | 三校区 | 7月17日---7月31日 |  |
| 4 | 三校区食堂收费系统检修 |  | 吴宝剑 杨金海 | 13626168015 | 三校区 | 8月1日至8月20日 |  |
| 5 | 故障设备检修 |  | 翟广路 钟红 | 13914886274 | 维修室 | 7月17日---8月20日 |  |
| 6 | 浴室电动阀、流量计安装 |  | 吴宝剑 杨金海 翟广路 | 13626168015 | 三校区 | 8月21日---8月25日 |  |
| 7 | 收费系统、电开水器使用前的准备工作 |  | 吴宝剑 解必连 翟广路 杨金海 陈洪建 | 13626168015 | 三校区 | 8月26日---8月30日 |  |
| 8 | 新生卡做卡 |  | 相关人员 | 6800 | 中心机房 泉山机房 | 以考勤为准 |  |
| 9 | 各校区机房值班 |  | 机房人员 | 8408 |  | 泉山机房每周一、周五其余机房每周五 |  |
| 10 | 办公室值班 |  | 陈莹、 屈园园 | 8448 |  | 7月19日、26日、 8月2日、9日 |  |
| 11 | 完善工作手册的相关内容 |  | 相关人员 | 8448 |  | 以实际考勤为准 |  |

中心（部门）负责人：                                                   填报人：屈园园