江苏师范大学后勤集团

2022-2024年度修缮类施工服务单位准入库

(项目编号：HQJT2022FC006)

磋

商

文

件

江苏师范大学后勤集团

2022年7月28日

第一章  投标须知

一 、前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏师范大学后勤集团2022-2024年度修缮施工服务单位准入库 |
| 2 | 服务地点 | 江苏师范大学各校区 |
| 3 | 服务期限 | 2022年9月1日至2024年9月30日 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 投标保证金 | 不收取 |
| 6 | 投标文件递交 | 1、投标文件递交时间：2022年8月9日前 2、投标文件递方式：投标人不需要到现场述标，标书与8月9日前邮寄到徐州市铜山区上海路101号，江苏师范大学泉山校区，收件人李晓武，电话18761439287； |
| 7 | 开 标 | 开标时间：2022年8月12日上午9:00 开标地点：江苏师范大学泉山校区18号楼211会议室 |
| 8 | 评标办法 | 综合评标法 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本 1 套，副本5套 |
| 10 | 招标人 | 江苏师范大学 地 址：铜山区上海路101号 联系人：李老师 电 话：18761439287 传 真： |
| 11 | 标书费 | 300元通过网上收款码缴纳（截图作为交款凭证） |

二、总 则

根据《中华人民共和国招标投标法》，我校以公开招标方式建立零星修缮工程施工单位准入库，欢迎符合资质的企业前来投标。有关事项说明如下：

（一）项目概况

1.项目基本内容：江苏师范大学后勤集团2022年9月1日至2024年9月30日期间的各部门各类零星修缮委外项目，项目涵盖水、电、汽、暖、土建、装饰、排水管道疏通、机木维修等委外维修或施工事项。每单项预算造价在1万元以下的项目，由技术人员安排委外单位实施。每单项预算造价1万元以上（含1万元）5万元以下的项目，由能源保障与工程部中心领导班子组织入库单位询价确定具体实施单位。每单项预算造价5万元以上（含5万元）10万元以下项目在集团网上公开竞争性磋商确定实施单位。

2.入库单位需求类别、数量及服务内容：

标段一：建筑装饰4家，负责维修年度内我校实验室、办公室、教室、楼宇、建筑外立面、道路及其附属设施等各类零星维修服务。

标段二：电气安装2家，负责维修年度内我校强电、弱电等各类电气设施的零星维修服务。

标段三：水暖汽安装2家，负责维修年度内我校供水设施、供暖设设施、承压管网及设备等各类水暖汽设施的零星维修服务。

标段四：市政工程2家，负责维修年度排水管道疏通、绿化、路面修补、树木移栽、桌椅维修、搬运家具货物等零星维修服务。

3.服务时间：签订合同之日起2年。

（二） 投标人资格要求

标段一：建筑装饰企业资格

1.具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包或建筑装饰工程三级及以上资质。

2.企业具有独立法人资质，且营业执照处于有效期。

3.项目负责人或现场主要技术人员具有三年以上相关工程施工管理经验。

4.在校施工期间企业必须为每个项目安排不少于1名的固定技术人员，并有建筑工程类大专以上学历或相应资格证。

5.近三年有类似高校修缮业绩，能够按照校方要求在规定的工期和时间内及时完成任务。

6.企业资信良好，无责任事故等不良记录。

7.本项目不接受联合体投标。

标段二：电气安装企业资格

1.具有电力工程施工总承包三级及以上或电力设施承装、承修、承试三级及以上。

2.企业具有独立法人资质，且营业执照处于有效期。

3.项目负责人或现场主要技术人员具有三年以上相关工程施工管理经验。

4.在校施工期间企业必须为每个项目安排不少于1名的固定技术人员，并有建筑工程类大专以上学历或相应资格证。

5.近三年有类似高校修缮业绩，能够按照校方要求在规定的工期和时间内及时完成任务。

6.企业资信良好，无责任事故等不良记录。

7.本项目不接受联合体投标。

标段三：水暖汽安装企业资格

1.机电设备安装工总承包三级或压力管道安装维修GB2及以上。

2.企业具有独立法人资质，且营业执照处于有效期。

3.项目负责人或现场主要技术人员具有三年以上相关工程施工管理经验。

4.在校施工期间企业必须为每个项目安排不少于1名的固定技术人员，并有建筑工程类大专以上学历或相应资格证。

5.近三年有类似高校修缮业绩，能够按照校方要求在规定的工期和时间内及时完成任务。

6.企业资信良好，无责任事故等不良记录。

7.本项目不接受联合体投标。

标段四：市政公用工程2家

1.市政公用工程总承包三级及以上。

2.企业具有独立法人资质，且营业执照处于有效期。

3.项目负责人或现场主要技术人员具有三年以上相关工程施工管理经验。

4.在校施工期间企业必须为每个项目安排不少于1名的固定技术人员，并有建筑工程类大专以上学历或相应资格证。

5.近三年有类似高校修缮业绩，能够按照校方要求在规定的工期和时间内及时完成任务。

6.企业资信良好，无责任事故等不良记录。

7.本项目不接受联合体投标。

（三）服务范围和内容

根据实际情况，江苏师范大学后勤集团2022年9月1日至2024年9月30日泉山校区、云龙校区、奎园校区各类零星维修或修缮工程施工等。

（四）服务要求

1.人员要求：服装统一，挂牌上岗。

2.时间要求:接到甲方电话安排，2小时内到达现场开始施工。

3.材料要求：按照甲方指定品牌和标准备料。

4.设施维护：施工现场必须做好围挡，安全标识与警示，标明施工时间、施工内容等。

5. 纪律要求：

(1)校内要求文明施工，不允许赤背、穿拖鞋上岗。

(2)禁止在校内食宿。

(3)不得影响学生生活学习，禁止和学生攀谈闲聊。

(4)不得转包工程项目，否则招标人有权单方面解除委托合同。

(5)施工方需采取措施确保施工人员和在校师生的人生安全、学校财产安全，如在施工中出现安全问题，由施工方承担全部责任。

(6)服从我校修缮管理部门的管理。

（五）质量要求和投标费用

1.工程质量应符合国家现行施工规范标准，工程质量标准要求为合格。

2.投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（六）投标报价及工程结算等事项

1.本项目采用工程优惠率方式报价，最低优惠率不低于2%，最高不超过4%。

2.工程结算：每年6月份、12月份分两次集中结算。

3.结算资料送审：乙方在使用单位验收合格后15个工作日内上报结算资料，甲方在收到乙方完善的结算资料15个工作日内完成审计初审工作。

4.施工单位使用：每单项预算造价在1万元以下的项目，由技术人员安排委外单位实施。每单项预算造价1万元以上（含1万元）5万元以下的项目，由能源保障与工程部中心领导班子组织入库单位询价确定具体实施单位。每单项预算造价5万元以上（含5万元）10万元以下项目在集团网上公开竞争性磋商确定实施单位。

5.取消入库资格情形：存在两次电话通知不能按时来校施工、连续两次电话通知不能及时响应、每月综合评价不达标、发生安全事故、不服从学校管理等我校认为不适合继续从事零星修缮工作的，由我校修缮工作主管部门决定，取消入库资格。

三、招标文件

（七）招标文件的组成

1.招标文件包括本文件及所有澄清公告。

2.投标人应认真审阅招标文件所有内容，如果投标人投标文件不能实质性响应招标文件要求，责任由投标人自负。

（八）招标文件的澄清

1.投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于2022年8月8日17:00时前以书面形式（需加盖公章）传真至后勤集团采购部，后勤集团采购部将以书面形式集中予以解答（公告或传真给相关投标人）。逾期递交或其他非书面方式的任何质疑，招标人将拒绝回答。

2.所有问题的解答，将在 2022年8月10日17:00时前提供给相关投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式（书面）发出。

（九）招标文件的修改

1.在投标截止日期前3天，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2.若修改，为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。

3.招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

（十）投标文件的修改和撤回

1.投标人投标以后在投标截止时间前，可以书面修改或撤回投标文件。

2.投标人的修改或撤回通知必须按相关规定书面送达并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给招标人。

3.任何投标文件不得在投标截止时间以后进行修改。

4.在投标截止时间之后和投标书有效期内，任何投标文件不得撤回。

# 四、投标文件的编制

（十一）投标文件的组成

投标人的投标文件应使用中文编制并包括下列内容：

1.投标函；

2.投标人营业执照副本（复印件加盖公章）、法人代表授权书（原件）、相关资质证书（复印件加盖公章），技术人员执业资质证书或学历证书（复印件加盖公章）；

3.投标人企业概况；

4.投标人2022年9月1日以来已完成类似项目一览表；

5.人员配备情况总表（主要是技术人员和技术工人）；

6.拟投的工程（水、电、暖、土建、装饰、机木）施工工艺、施工组织安排及安全文明施工等；

7.服务承诺、质保及响应时间承诺；

8.其他相关资料。

（十二）投标报价要求

本项目采用结算优惠率方式报价，投标人只需要报工程项目审定后价格的优惠率即可，但最低优惠率不得低于4%。

（十三）投标保证金

本项目不收取投标保证金

# 五、 投标文件的递交

（十四） 投标文件的密封与标志

1.投标人必须将投标文件密封提交。

2.所有投标文件都必须在封袋骑封处加盖投标单位公章。

（十五）投标截止期

1.投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点，招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2.招标人可以通过修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3.超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

（十六）招标人开标

1.开标时间：2022年8月12日上午9点

2.开标地点：江苏师范大学泉山校区18号楼211室

（十七）投标文件的澄清

为有利于评标，招标人在开标后可请投标人对其投标文件中某点加以书面澄清和说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，包括投标价格不得改动。

（十八）资格审查

1.本项目实行资格后审，投标人根据自身具体情况，满足招标人公布的投标人资格均可参与投标，无需提前报名。

2出现下列情况之一的，将作为无效投标处理，无效投标文件不予参加评标：

（1）投标文件未按规定密封、盖章；

（2）未提供投标书或投标书有瑕疵；

（3）未提供招标文件要求的必须提供的资格原件和证书原件或提供的相关文件有瑕疵；

（4）投标单位在同一份投标文件中，对同一内容报价有两个或多个报价，且未声明以哪个报价为准；

（5）不符合法律法规和招标文件的相关要求的；

（十九）评标

1.招标人组织评委评标，负责审议所有投标文件并确定入围单位。

2.评标原则

在响应招标文件实要求的前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，按照评标总得分高低顺序排列。

- 3、评标办法

- 在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法评标。满分100分，评审因素报价30分、施工组织及实施方案20分、安全文明及质保承诺10分、项目人员配备10分、企业实力与资质10分、业绩与信誉20分。具体评分细则在本项目开标当日举行的“标前会”上确定后向所有投标人宣布。

- 4、定标办法

- 标段一：建筑装饰4家

- （1）综合得分排名前4名的投标人为中标候选人。若第4名出现多家投标人综合得分相同时，以价格分最高的投标人为第4中标候选人。

- 标段二：电气安装2家

- （1）综合得分排名前2名的投标人为中标候选人。若第2名出现多家投标人综合得分相同时，以价格分最高的投标人为第2中标候选人。

- 标段三：水暖汽安装2家

- （1）综合得分排名前2名的投标人为中标候选人。若第2名出现多家投标人综合得分相同时，以价格分最高的投标人为第2中标候选人。

- 标段四：市政公用工程2家

- （1）综合得分排名前2名的投标人为中标候选人。若第2名出现多家投标人综合得分相同时，以价格分最高的投标人为第2中标候选人。

- 以上四个标段，投标人可以兼投，但不可兼中。

（二十）投标人须接受下列条款：

1、招标人有权在项目实施过程中对项目要求等内容作适当调整。

2、酬金的支付时间与金额：每年6月份、12月份分两次按实际工程量集中结算。

五、授   标

（二十一）最后审定

通过评标并进一步检查投标人按招标文件规定，提供各类文件资料，检查的结果必须是肯定的，才是授予中标通知书的先决条件。

（二十二）招标人有取消招标的权利

招标人在授予中标通知书之前，招标人有权选择中标人或拒绝全部投标，并没有解释原因的义务。

（二十三）中标的通知及合同签定

1、评审结果出来后，招标人将向中标人发出中标通知书；

2、中标人应按中标通知书规定的时间、地点，根据《中华人民共和国合同法》及其有关规定，依据本次招标文件、投标文件及其附件中的有关内容，正式签订合同。招标文件、中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清、中标通知书等均应作为合同附件。中标人在签订合同时的名称应与投标人名称保持一致。

第二章 合同主要专用条款

第一条 招标人委托中标人为以下项目提供服务：江苏师范大学后勤集团2022年9月1日至2024年9月30日零星修缮工程项目。

第二条  服务时限：2022年9月1日至2024年9月30日。

第三条  服务范围和内容：

江苏师范大学后勤集团2022年9月1日至2024年9月30日期间的各部门各类零星修缮委外项目，项目涵盖水、电、汽、暖、土建、装饰、市政公用工程等委外维修事项。每单项预算造价在1万元以下的项目，由技术人员安排委外单位实施。每单项预算造价1万元以上（含1万元）5万元以下的项目，由能源保障与工程部中心领导班子组织入库单位询价确定具体实施单位。每单项预算造价5万元以上（含5万元）10万元以下项目在集团网上公开竞争性磋商确定实施单位。

第四条  招标人权利

4.1甲方负责协调解决工程施工中出现的有关问题；并填写书面记录。

4.2甲方安排专人对施工工程各重点环节进行质量监查；

4.3甲方在接到乙方验收申请后，应于规定时间内组织验收；

4.4甲方按合同约定支付有关款项。

第五条  中标人权利和义务

5.1乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；

5.2乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；

5.3乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作；

5.4乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。

5.5配合甲方进行材料与施工质量验收，按照招投标提供相应品牌规格材料并提供工程验收所需的资料，工程质量达到合格，效果达到甲方要求。不合格工程应由乙方自行整改、返工直至重做，并承担由此产生的一切后果。

5.6乙方负责工地环境与保洁，要求垃圾日产日清。

第六条 竣工验收与结算

6.1竣工验收与结算包括竣工验收、工程结算应执行GF-2013-0201通用条款相关规定，并及时办理竣工验收手续。

6.2对于土建及隐蔽工程，乙方应在其隐蔽前及时向甲方提出验收，由甲方及时组织有关单位进行验收，并填写验收记录。

6.3竣工结算办法：依据现工程量场签证按实结算，后勤集团零星维修工程正常计取措施项目基本费、规费、税金，后勤管理处以任务书形式委托后勤集团施工管理零星维修工程措施项目基本费和规费正常计取，税金按简易计税计取。

6.4竣工验收合格后15个工作日内，乙方按江苏师范大学相关要求提供工程结算资料，所报工程结算价款符合事实，没有高估冒算的情况。工程结算审减额超过10%（含10%）以上的按《江苏师范大学建设项目审计实施办法》支付审计费。高校建设项目结算审计，结算审计费用承担办法：执行江苏师范大学工程审计管理办法（徐师大审（2008）1号文件）。

核减率=审减额/（送审竣工结算金额-合同金额）

6.5同意由甲方采取自审或委托社会中介机构审计的方式进行审计，社会中介机构选择由甲方确定。

第七条 质量保修

保修办法应执行《建设工程质量管理条例》第六章及GF-2013-0201通用条款相关规定。

7.1质量保修期：所有修缮工程项目的质量保修期为12 个月。（保修期自竣工验收合格之日起计算）。

7.2保修内容为施工的全部工程内容。

7.3属于保修范围和内容的项目，保修期内，因承包人原因发生工程质量问题需要维修，承包人须在接到发包人通知后24小时内赶到现场，并于到场后3个工作日内进行维修；如经过两次（含两次）以上维修，仍未能解决问题或承包人未按要求维修，发包人有权另行委托第三方进行维修，因此而产生的费用将从承包人保证金中双倍扣除，超支部分由承包人承担。保修期内因承包人原因造成的工程质量问题给发包人造成损失的，发包人损失由承包人承担。

第八条  合同争议的解决

8.1应执行《中华人民共和国合同法》的有关规定及GF-2013-0201通用条款相关规定。

8.2 未履行合同约定条款的，招标人将没收中标人的履约保证金；

8.3 出现欺诈、以次充好等行为的，招标人将没收中标人的履约保证金，且中标人需全额赔偿招标人的经济损失，同时追究中标人的法律责任；

8.4 工期延误处罚办法：工期每拖延一天，罚合同总价的1%；工程一次验收不合格，除必须在三日内整改至合格外，并按经审定结算价的5%罚款。

8.5如达不到合同约定的工程质量标准，除必须更改至国家规定的有关质量验收规范标准外，还按一次验收不合格计，罚经审定结算价的5%，且整改期间所需工期计算在总工期内，如超出合同总工期，按工期延误处罚办法进行处罚，同时招标人保留进一步索赔的权利；

8.6 乙方投标项目经理除不可抗力外，中途不得更换。否则给予合同价款3%的处罚；

8.7本合同在履行中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解。当协商解决不成时，按以下 ②  方式处理。

①向  当地 仲裁委员会提请仲裁；

②向人民法院提起诉讼。

第九条、其他约定事项

9.1双方关于不可抗力的约定： 战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

9.2本合同一式伍份，具有同等法律效力。其中甲方执叁份，乙方执贰份。

9.3任务通知书作为合同的一部分。

9.4合同未尽事宜双方协商解决。对于重大事项变更，以双方签署补充协议形式解决。补充协议与本合同具有同样效力。

9.5原询价文件报价部分作为本合同附件。

第十条 本合同一式四份，招标人二份，中标人二份。合同双方签字盖章后生效。

- 投标文件格式

一、投  标  函

致江苏师范大学：

1．我们收到并研究了贵方的招标文件，愿意按招标文件规定的工作内容承担江苏师范大学后勤集团2022年9月1日至2024年9月30日零星修缮委外项目服务，严格遵守承诺。

2．我们的结算加下浮率报价如下：

（1）本公司投标段一，结算价为工程验收合格后经审计最终审定下浮的价格。下浮率为     %；

（2）本公司投标段二，结算价为工程验收合格后经审计最终审定下浮的价格。下浮率为     %；

（3）本公司投标段三，结算价为工程验收合格后经审计最终审定下浮的价格。下浮率为     %；

（4）本公司投标段四，结算价为工程验收合格后经审计最终审定下浮的价格。下浮率为     % 。

3.我们声明本投标报价己考虑了所有因素，并遵守国家相关法律法规、规范进行报价，投标有效期内，投标价格保持不变；

4.在制定和执行正式合同之前，本投标文件连同你方书面的中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同；

5.我们理解你们并不一定非得接受最低标报价的投标或你方可能收到的任何投标文件的约束，同时也理解你方不负担我们的任何投标费用；

6.我们认为你们在授予合同前，有选择或拒绝部分甚至全部投标人的权利，并同意你们对所采取的行为不做任何解释；

7.我们认为你们在授予合同时，有权对投标范围及要求中规定的内容和服务予以增加或减少，而不必征得中标人同意。

8.其他优惠条件或需要说明的事项：

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：    年    月     日

- 授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）           系（投标人名称）                    的法定代表人，现授权委托（单位名称）                   的（姓名）为我的授权代理人，以本公司的名义参加                       （招标单位名称）的（项目名称）       的投标，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担代理人行为的全部法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权委托代理人身份证复印件

代理人：     （签字）    性别：       年龄：

身份证号码：                     职务：

投标人：                       （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：       年    月     日

三、承诺书

我单位（含从业人员）自2019年9月1日以来没有因业务质量问题和违法违规行为受到刑事处罚、行政处罚，或被管理部门记录不良行为。本次投标文件中的内容是真实、准确、有效和完整的，我方对此负责。如有隐瞒或遗漏，则投标文件无效。

特此承诺。

投标单位（盖章）：

公司法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

四、企业近三年类似业绩一览表

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

五、主要施工人员清单

| 序号 | 姓名 | 分工安排 | 学历 | 资质证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

六、其他

1.施工组织设计方案

2.施工安全与质量保证措施（自拟）。

3.工期和质量承诺

4.响应时间和最低服务承诺

5.投标人需要说明的其他问题

评分细则：

| 分值 | 二级分值 | 评价指标 | 评标细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术40分 | 20分 | 施工组织及实施方案 | 施工组织设计、施工进度安排、实施方案和工期保证措施科学、合理，针对性强。优18-20分，良14-17分，一般12-13分，其他12分以下。 |
|  | 10分 | 安全文明及质保承诺 | 安全文明施工，工程完工后的后续服务方案和服务保障措施科学合理，可行性强；响应时间及时、质量保证得力等因素进行打分。优9-10分，良8分，一般6-7分,其他的6分以下。 |
|  | 10分 | 项目人员配备 | 根据拟派项目负责人和技术人员的职称、学历、工作经历、业务水平、管理能力和专业业务素质等方面；施工期间的劳动力配置等综合进行打分。优9-10分，良8分，一般6-7分,其他的6分以下。 |
| 商务30分 | 10分 | 企业实力与资质 | 综合考虑施工公司的规模、资金、实力、资质（建筑工程施工总承包或建筑装饰工程或机电安装或园林绿化等三级及以上资质）。优等的9--10分，良等的8分，一般的6--7分，其他的6分以下。 |
|  | 20分 | 业绩及信誉 | 与本项目相关的工程施工经验，近三年有类似高校修缮业绩（合同签订日期为2020年1月1日-至今）；具备完成本不低于项目规模业绩的能力（项目经理资质、能力，完成同类工程业绩和信誉），能够按照校方要求在规定的工期和时间内及时完成任务。优18-20分，良14-17分，一般12-13分，其他12分以下。（投标时，提供复印件加盖公章，合同原件备查，否则不得分。） |
| 价格30分 | 30分 | 投标报价 | 即满足招标文件要求，且投标最高优惠率为评标基准优惠率，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分得分＝（优惠率/基准优惠率）×30。 |