江苏师范大学后勤集团

竞争性谈判文件

项目名称：江苏师范大学公寓二至五组团大厅入口门制作与安装项目

项目编号： HQJT2022FC007

江苏师范大学后勤集团

2022  年 11 月

公寓二至五组团大厅入口门制作与安装项目 竞争性谈判文件

一、谈判须知

1、 供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中的所有内容，未按谈判文件要求提供的谈判响应文件和资料，可能导致谈判响应文件被拒绝，其后果由供应商自己负责。

2、供应商被视为已了解本竞争性谈判项目的全部内容，以及与履行合同有关的一切情况，本谈判文件不再就此做任何解释。

3、供应商须自行承担所有参与竞争性谈判的相关费用，无论结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4、 所有附录均是本文件不可分割的组成部分。

- 二、项目概况

- 江苏师范大学公寓二至五组团大厅入口门，因安装人脸识别道闸，现需重新定制断桥铝推拉门4樘（此项目为交钥匙项目，报价单位综合考虑本项目全部费用，结算时不作任何调整），断桥铝推拉门尺寸5.5*2.95m2。本项目地点位于江苏师范大学泉山校区，项目质量要求合格，质保期不得少于2年，本项目供货及安装完成周期不得超过15日历天。

- 三、断桥铝门窗简图及要求

四、报价人资格要求

1、具有独立企业法人资格，营业执照经年检有效。

2、企业近三年具有类似的业绩合同。

3、企业具有承担本项目的能力，近三年无安全责任事故。

4、法律、行政法规规定的其他条件。

五、谈判响应文件要求

1、谈判报价供应商的资格证明文件：

（1）合法有效的法人的营业执照，经营范围包含有招标内容；

（2）投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）；

说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（3）法人授权委托书（格式见附件）；

（4）法人授权委托书中受托人身份证复印件；

（5）谈判报价表（格式见附件）；

注：（1）报价表为谈判本项目所有费用的总报价。

（2）首次响应文件应装订成册，编制目录，注明页码，并在正本上加盖印章（公章）或由《法人授权委托书》中受托人签字。副本可以是正本的复印件。

（3）供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

六、 谈判报价

1、供应商应认真阅读谈判文件，详细列出谈判文件要求的全部内容，并编写详细的谈判报价明细表。

2、谈判报价应包含供应商承诺的服务质量保证费用，以及所购服务所需缴纳的所有税费和所需的一切费用。

3、谈判报价不得高于同期市场的平均价。

4、供应商须以人民币进行报价。

5、本采购项目项目为交钥匙项目，报价单位综合考虑本项目全部费用，结算时不作任何调整；

6、本项目最高限价 4.8 万元（人民币）。

7、本项目有二次报价环节；

七、谈判响应文件报送时间及送达地点

1、 时间： 2022年 11 月 23  日 上午9:30-10:00

2、送达地点：江苏师范大学后勤集团会议室

八、谈判保证金：本项目不收取谈判保证金

九、 标书费：200元，在提交响应文件时微信缴纳。

十、 供应商资格审查

1、供应商资格审查时间：2022 年 8 月 23 日 上午9:30-10:00。

2、供应商须提供以下资料：

a) 合法有效的法人的营业执照，营业范围包含有招标范围内容；

b) 授权委托书（如有授权）原件和被委托人身份证原件；

以上资料不全将按资格审查不合格论处，取消其谈判资格。

十一、谈判、成交

11.1 供应商注意事项

11.1.1 通过资格审查的供应商方可参加谈判。

11.1.2 参加本次谈判的法定代表人或委托代理人必须参加谈判活动的全过程。

11.1.3参加谈判的法定代表人或委托代理人必须提供按谈判文件要求制作并密封的谈判响应文件。

11.1.4 参加谈判的法定代表人或委托代理人必须在谈判时出示本人身份证件。

11.1.5 无特殊理由谈判响应文件未按规定时间送达的将取消谈判资格。

11.2 谈判时间、地点

11.2.1 谈判时间：2022 年11 月 23日 上午10:00

11.2.2 谈判地点：江苏师范大学后勤集团会议室

11.2.3 谈判时，由供应商或者其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况，经确认无误后，由谈判工作人员当众拆封。谈判响应文件未按规定密封的，取消其谈判资格。

11.2.4 谈判响应文件的审查

11.2.4.1 开标后，工作人员将审查谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，谈判响应文件是否符合要求。

谈判响应文件未按谈判文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

11.2.4.2 在对谈判响应文件进行详细评议前，谈判工作人员将审查每一供应商是否对谈判文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指谈判响应文件符合谈判文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的服务范围、质量和性能，或指与谈判文件有实质性不一致，限制了合同项下采购人的权力和供应商的义务。该重大偏离或保留将影响供应商的竞争地位。

11.2.4.3 采购人确定谈判响应文件的响应性是基于谈判文件本身，而不依靠外部的补充证据。

采购人将拒绝被确定为非实质性响应的谈判，供应商不能通过修正或撤销不符合之处而使其谈判成为实质性响应的谈判。

11.3 谈判程序

11.3.1 采购人将对通过谈判响应文件审查且被确定为实质性响应的谈判进行评议。

11.3.2 谈判人员

由学校 后勤集团  按规定确定谈判小组成员。

11.3.3 谈判办法

11.3.3.1本项目两轮报价，最后的谈判报价低于首次报价（最后一轮报价不得高于上一轮报价，否则该报价无效，以上一轮报价为准），现场报价时，其报价明细表中各项报价未作明确的，各项明细报价均按总价同比例下浮（谈判响应文件中必须有明细报价清单）。

11.3.3.2本项目评标办法是最低评标价法，即在符合采购文件要求的前提下，择定评标价格最低者为第一成交候选人，即成交供应商。

11.3.3.3成交候选资格按评标价格由低到高顺序排列，当评标价格相同时，按技术指标和品牌等由评审小组排序。排名第一的的谈判响应人为成交候选人。若谈判小组一致认为最低评标价的谈判响应方的报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，谈判小组有权通知该谈判响应方限期进行解释。如谈判响应方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经谈判小组取得一致意见后，可确定该谈判响应方不能成交。谈判小组确定评标价次低的谈判响应方为成交供应商。

11.3.4 谈判响应文件的澄清

11.3.4.1为切实落实谈判原则，采购人有权要求供应商以书面形式对其谈判响应文件进行澄清。

11.3.4.2 澄清的书面资料必须经其法定代表人或委托代理人签字后方为有效，与谈判响应文件具有同等的法律效力。

11.3.5 谈判小组按照谈判办法对参加谈判的供应商进行评议后确定各供应商的排序，并当场公布。

11.4 成交

采购人根据谈判结果，选择履行合同能力强，报价对采购人有利，能够提供最佳的服务，产品质量好、信誉好的供应商作为成交候选人，并当场公布。

12 取消成交资格

供应商出现以下任何情况，都将取消其成交资格。

a) 在谈判过程中，对谈判成员施加影响的任何行为；

b) 非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 谈判过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

d) 我校 评标委员会  认定谈判报价异常的。

13 合同签订

成交人应在规定时间内派员到采购人指定地点与采购人签订合同。签订合同时，成交人代表应出示法定代表人证书或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。

14 付款方式

验收合格后支付合同总额的95%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。

15 售后服务要求

15.1 质保期内接到买方通知后24小时内到达现场，48小时内所需配件送达。

15.2 质保期满后，出现设备故障时，卖方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，排除故障，以优于市场的价格收取费用。

16 工期、免费质保期

16.1工期：合同签订后15日历天制作安装完毕交付使用。

16.2免费质保期：不少于2年。（验收合格次日算起）。

17 验收要求及说明

17.1采购人有权对服务过程进行监视和监督（简称监造），成交人应对此给予配合和支持，但监造人员不签署任何质量证明，采购人代表参加监造既不能解除成交人按合同规定承担的责任，也不替代服务后采购人对服务的检验。

17.2 采购人有权进行中间检验，但这并不因此减轻成交人所有应负的责任。

17.3 成交人应派技术专家到现场对产品的安装调试工作进行指导并对采购人安排的操作、维护人员及相关人员进行培训。

17.4 验收依据：谈判响应文件、合同、相关法律法规和相关技术标准、规范。

18 其它事项

18.1 供应商一旦成交后，不得进行转包。

18.2 供应商成交后，履行合同所供产品必须是全新的原装正品。

- 18.3、实地勘测

- 实地勘测时间：2022年11月21日上午9:00；

- 实地勘测地点：江苏师范大学泉山校区

- 实地勘测联系人：王艺颖    电话：15262066066

19 、联系方式

联系人：      李晓武

联系电话：  18761439287

江苏师范大学后勤集团

2022年 11 月 15日

附件1：

江苏师范大学二至五组团大厅入口门采购与安装报价单

| 序号 | 项目名称 | 单价（元/㎡） | 数量（㎡） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏师范大学二至五组团大厅入口门采购与安装 |  | 65 |  |  |

服务承诺：我公司承诺本项目供货安装完成时间       天，质保期       年。

法人代表或授权委托人签字：

报价单位（签章）：

2022年11月   日

附件2：

投  标  书

致                      ：

一、根据已收到的江苏师范大学后勤集团                 谈判文件，遵照有关规定，我单位研究谈判文件后，认可谈判文件全部内容。愿意按照所附谈判报价单报价，按招谈判件的要求承担本次采购范围内的工作。

二、我单位保证在成交后按照采购人提出的要求，在规定的时间内完成项目。

三、我单位保证所供产品质量达到采购方提出的要求。

四、贵单位的谈判文件和本谈判响应文件将作为合同的有效组成部分。

供应商（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名），系

（供应商名称）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）         （姓名）为本单位的代理人，以本单位的名义参加江苏师范大学后勤集团的谈判。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

代理人：          性别：      身份证号码

单位：                    部门：            职务：

供应商：（盖法人公章）

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

年  月  日

授权委托代理人

身份证复印件粘贴处